ÁREA DE DESEMPEÑO: Desarrollo de Software y Gestión de Proyectos Tecnológicos.

Descripción breve de la propuesta: Esta propuesta se centra en el empalme y la continuación del desarrollo de un módulo del sistema de gestión de etapa productiva diseñado para el SENA, específicamente para el Centro de Salud y Servicios de la regional de Antioquia. La aplicación actual está diseñada principalmente para uso en escritorio, manteniendo capacidades responsivas, y se enfoca en optimizar los procesos de gestión de la etapa productiva de los aprendices.

La intervención consiste en la revisión, comprensión y continuación del desarrollo del sistema, incluyendo la implementación de las mejoras planificadas y la identificación de nuevas oportunidades de optimización para asegurar su funcionalidad, seguridad y eficiencia. Se abordará la configuración de la base de datos, la implementación de correos electrónicos y la documentación de la API, así como aspectos de seguridad y mantenimiento.

- Justificación: La implementación y mejora continua de este sistema es de vital importancia para la institución debido a que optimiza la gestión de la etapa productiva, un componente clave en la formación de los aprendices del SENA. Un sistema robusto y eficiente reduce la carga administrativa, minimiza errores y agiliza los procesos, permitiendo una mejor trazabilidad y seguimiento del desempeño de los estudiantes.

Este sistema aportará significativamente a los estudiantes o usuarios al centralizar la información de su etapa productiva, facilitando el acceso a sus datos y procesos. A los profesores y coordinadores de la institución, les proporcionará una herramienta eficaz para la administración, seguimiento y evaluación de los aprendices, permitiendo una toma de decisiones más informada y una gestión más eficiente de los proyectos educativos. Además, contribuye al proyecto institucional del SENA al promover la digitalización y la mejora continua de sus procesos formativos.

- Objetivos:

- General: Realizar el empalme y continuar el desarrollo del sistema de gestión de etapa productiva del SENA, implementando las mejoras planificadas y asegurando la estabilidad y funcionalidad de este para el Centro de Salud y Servicios de la regional de Antioquia.

- Específicos:

- Comprender la arquitectura del sistema, el stack tecnológico y las herramientas de desarrollo utilizadas.

- Configurar y verificar la base de datos MySQL existente, ejecutando los scripts de migración necesarios.

- Asegurar la correcta configuración e implementación del sistema de correos electrónicos para notificaciones y recuperación de contraseñas.

- Documentar y validar los endpoints de autenticación y administración de la API.

- Implementar las mejoras planificadas, como el módulo de verificación de documentación y las mejoras en el sistema de reportes.

- Proponer y evaluar mejoras adicionales para la optimización y escalabilidad del sistema.

- Limitaciones del programa: No se han encontrado problemas que puedan interferir con el desarrollo del proyecto.

- Espacio: La intervención se desarrollará principalmente en un entorno de desarrollo informático, utilizando computadoras con las especificaciones de hardware y software requeridas (procesador de 4 cores mínimo, 8GB de RAM, 1GB de espacio en disco, Node.js v14.x o superior, MySQL 8.0 o superior, navegador web moderno y sistema operativo Windows 10/11, macOS o Linux). El trabajo será remoto, utilizando herramientas de colaboración en línea para la comunicación y gestión del proyecto.

- Caracterización de la población que atenderá: La población principal a la que atenderá este sistema son los aprendices del SENA de la regional de Antioquia, quienes utilizarán la plataforma para gestionar su etapa productiva. También se atenderá a profesores, coordinadores y personal administrativo del Centro de Salud y Servicios del SENA, quienes interactuarán con el sistema para el seguimiento, administración y evaluación de los aprendices.

- Marco legal que apoya la acción:

- Normas y leyes de protección de datos: Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales en Colombia) y sus decretos reglamentarios, asegurando la protección de la información sensible de los usuarios y aprendices.

- Normativa del SENA: Regulaciones internas del Servicio Nacional de Aprendizaje relacionadas con la gestión de la etapa productiva y el uso de plataformas tecnológicas.

- Leyes de propiedad intelectual: Normas relacionadas con el desarrollo de software y la propiedad de los activos digitales generados.

- Estrategias metodológicas que se van a implementar:

- Metodología Ágil (Scrum): Se utilizará una metodología ágil para el desarrollo, permitiendo revisiones periódicas e iteraciones cortas, retroalimentación constante y adaptación a los cambios.

- Pruebas unitarias y de integración: Implementación de pruebas rigurosas para asegurar la calidad y el correcto funcionamiento de las nuevas funcionalidades y las existentes.

- Documentación continua: Mantenimiento y actualización de la documentación técnica y de usuario para facilitar el empalme y la futura escalabilidad.

- Colaboración en equipo: Uso de herramientas de control de versiones y comunicación para un trabajo colaborativo eficiente.

- Mecanismos de control o formas de evaluación:

- Listas de chequeo: Para verificar la implementación de funcionalidades, requisitos de seguridad y cumplimiento de estándares de código.

- Cuestionarios/Encuestas de satisfacción: Dirigidos a usuarios (aprendices, profesores, coordinadores) para recopilar retroalimentación sobre la usabilidad y funcionalidad del sistema.

- Elaboración de informes: Informes de progreso quincenales detallando las actividades realizadas, los logros alcanzados y los obstáculos encontrados.

- Registros fotográficos/Capturas de pantalla: Para evidenciar el avance en la interfaz de usuario y funcionalidades.

- Revisiones de código: Para asegurar la calidad del código, identificar errores y mejorar la colaboración.

- Monitoreo de accesos y auditoría de cambios: Utilizando las funcionalidades del sistema para el registro de errores y el monitoreo de la actividad.

- Cronograma de actividades:

| Semana | Actividad | Objetivo | Recursos | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Empalme de Proyecto y Revisión Documental: 1. Reuniones con el equipo anterior para transferencia de conocimiento. 2. Análisis exhaustivo de la documentación técnica (arquitectura, stack, requisitos, guías de instalación). 3. Revisión del código fuente principal y comprensión de la estructura de módulos. | Obtener una comprensión profunda del estado actual del proyecto, la lógica de negocio y las tecnologías empleadas. | Documentación técnica, Acceso a repositorio de código, Herramientas de comunicación. | Estudiante, Tutor/Compañero que entrega el empalme. | Prioridad alta para asegurar una transición fluida. |
| 2 | Configuración del Entorno de Desarrollo: 1. Instalación y configuración de Node.js, MySQL, y otras dependencias. 2. Clonación del repositorio y configuración inicial del proyecto. 3. Ejecución de scripts de migración de base de datos. 4. Configuración del sistema de correos electrónicos para desarrollo. | Dejar el entorno de desarrollo listo y funcionando para poder iniciar el desarrollo. | Máquina local con requisitos de hardware/software, Acceso a credenciales de la base de datos y Gmail, Documentación de instalación. | Estudiante. | Realizar pruebas de conectividad y envío de correos. |
| 3 | Análisis de la API y Autenticación: 1. Pruebas de los endpoints de autenticación (registro, login) con Postman. 2. Revisión del middleware de verificación de roles y sesiones JWT. 3. Identificación de posibles mejoras de seguridad en autenticación. | Validar la funcionalidad de la autenticación y comprender su flujo, identificando posibles puntos de mejora. | Postman, Documentación de la API, IDE. | Estudiante. | Documentar cualquier anomalía o punto de mejora. |
| 4 | Análisis de Endpoints de Administración y Mantenimiento: 1. Pruebas de los endpoints de administración (CRUD de aprendices). 2. Revisión de la lógica de negocio asociada a la gestión de aprendices. 3. Análisis de los logs del sistema y procedimientos de backup existentes. | Comprender la funcionalidad de administración y los mecanismos de mantenimiento actuales. | Postman, Documentación de la API, Acceso a logs. | Estudiante. | Familiarizarse con las funcionalidades de gestión y el monitoreo. |
| 5 al 8 | Desarrollo del Módulo de Verificación de Documentación: 1. Diseño de la interfaz de usuario para la carga y revisión de documentos (Frontend). 2. Implementación de endpoints en el Backend para la subida, almacenamiento y gestión de documentos. 3. Integración con la base de datos para almacenar metadatos de los documentos. 4. Implementación de la lógica de verificación de documentos. | Crear un módulo robusto que permita a los aprendices subir documentos y a los administradores revisarlos y aprobarlos. | IDE, Frameworks Frontend/Backend, Base de Datos, Herramientas de control de versiones. | Estudiante. | Enfocarse en la usabilidad y la seguridad de la carga de archivos. Considerar formatos de archivo permitidos. |
| 9 al 12 | Mejoras en el Sistema de Reportes: 1. Identificación de nuevas métricas y datos relevantes para los reportes (ej. rendimiento de aprendices, estado de la etapa productiva por programa). 2. Implementación de nuevas consultas a la base de datos para generar los reportes. 3. Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario para visualizar los reportes (tablas, gráficos). 4. Posible integración con librerías de generación de PDFs o CSVs para exportación. | Potenciar la capacidad de análisis y toma de decisiones a través de reportes más completos y personalizables. | IDE, Base de Datos, Librerías de visualización de datos, Librerías de exportación. | Estudiante. | Trabajar en la claridad y comprensión de los datos presentados. Realizar pruebas exhaustivas de la generación de reportes. |
| 13-16 | Recomendación 1: Notificaciones Personalizadas y Recordatorios: 1. Implementar un sistema de notificaciones por correo electrónico y/o dentro de la aplicación para aprendices (plazos de entrega, estado de documentos) y coordinadores (documentos pendientes de revisión, recordatorios de seguimiento). 2. Diseño de plantillas de correo electrónico. | Mejorar la comunicación y el seguimiento proactivo, reduciendo el trabajo manual de recordatorios. | Backend para envío de correos (Nodemailer), Base de Datos para registrar notificaciones, Frontend para visualización en la aplicación. | Estudiante. | Definir los eventos que disparan las notificaciones y la frecuencia. Asegurar que las notificaciones sean claras y útiles. |
| 17-20 | Recomendación 2: Dashboard de Seguimiento de Aprendices para Coordinadores: 1. Desarrollar un dashboard interactivo que resuma el progreso de los aprendices en su etapa productiva. 2. Incluir métricas clave como: número de documentos aprobados/pendientes, promedio de calificación (si aplica), estado actual (en curso, finalizado, etc.). 3. Filtrado y búsqueda de aprendices. | Proporcionar a los coordinadores una visión consolidada y en tiempo real del estado de los aprendices, facilitando la gestión. | Frontend (librerías de UI/UX, gráficos), Backend para optimizar consultas. | Estudiante. | Realizar pruebas de rendimiento para asegurar que el dashboard sea rápido y responsivo. |
| 21-22 | Pruebas Integrales y Corrección de Errores: 1. Realizar pruebas de regresión en las funcionalidades existentes para asegurar que las nuevas implementaciones no causaron fallos. 2. Ejecutar pruebas de integración del sistema completo. 3. Pruebas de seguridad (validación de datos, inyección SQL, XSS, etc.). 4. Corrección de bugs y optimización de rendimiento identificados. | Asegurar la estabilidad, funcionalidad y seguridad del sistema antes de la entrega final. | Entorno de pruebas, Herramientas de testing (unitarias, integración, seguridad), IDE, Herramientas de depuración. | Estudiante. | Identificar y resolver errores. |
| 23 | Actualización de Documentación y Manual de Usuario: 1. Actualizar la documentación técnica del sistema, incluyendo las nuevas funcionalidades y mejoras implementadas. 2. Crear o actualizar un manual de usuario para aprendices y coordinadores, explicando las nuevas características. | Facilitar el uso del sistema a los usuarios finales y asegurar la continuidad del conocimiento para futuros desarrolladores. | Herramientas de documentación, Software de edición de texto. | Estudiante. | La documentación debe ser clara, concisa y fácil de entender. |
| 24 | Presentación y Entrega Final: 1. Preparar una presentación del sistema y las mejoras realizadas para el equipo del SENA. 2. Realizar la entrega formal del código fuente, documentación y cualquier otro artefacto relevante. 3. Sesión de capacitación o demostración para los usuarios clave. | Cierre exitoso de la pasantía con la entrega de un producto funcional y bien documentado. | Software de presentación, Sistema funcional, Documentación final. | Estudiante, Tutor/Coordinador del SENA. | Recopilar retroalimentación final y asegurar la satisfacción de los stakeholders. |